АДМИНИСТРАЦИЯ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   14.05.2025г.  № 596

г. Россошь

Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов ЖКХ, теплоэнергетики  и социальной сферы к отопительному периоду 2025 -2026 годов по Россошанскому муниципальному району

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 г.  №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации №2234 от 13.11.2024 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» и в целях организации своевременной и качественной подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, теплоэнергетики и социальной сферы, администрация Россошанского муниципального района постановляет:

- Утвердить план мероприятий по подготовке объектов ЖКХ, теплоэнергетики и социальной сферы к отопительному периоду 2025-2026 годов по Россошанскому муниципальному району согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Сайкова С.Н.

Глава администрации	Р.Н. Береснев

| Приложение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации Россошанского муниципального района |
|  |  |  |  |  |  |  | от 14.05.2025г. № 596 |

План мероприятий по подготовке объектов

ЖКХ, теплоэнергетики и социальной сферы к отопительному периоду 2025-2026 годов по Россошанскому муниципальному району

| № п/п | Наименование объекта | Виды работ | Объёмы работ |  | Срок исполнения |  | Стоимость работ всего, тыс. руб. |  | в том числе |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед.изм. | Кол-во |  |  |  |  |  | М.Б. |  | Внебюджетные источники |  |
| 1. | Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школы и детские сады | Ремонтные работы | Объект | 67 |  | до 25.08.2025 |  | 12 947,51 |  | 12 947,51 |  | 0,00 |  |
| 2 | Заготовка топлива | Заготовка угля | т | 86 |  | до 01.09.2025 |  | 900,00 |  | 900,00 |  | 0,00 |  |
| Итого по разделу "Образование" |  |  |  |  |  |  | 13 847,51 |  | 13 847,51 |  | 0,00 |  |  |
| 2. | Культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБУ «Молодежный центр» | Проверка контрольно-измерительных приборов | шт. | 35 |  | до 01.09.2025 |  | 86,00 |  | 86,00 |  | 0,00 |  |
| 2 | МКУ г.п.г. Россошь КДО «ВДОХНОВЕНИЕ» | Промывка и опрессовка | Объект | 2 |  | до 01.09.2025 |  | 80,00 |  | 80,00 |  | 0,00 |  |
| 3 | МБУК г.п.г. Россошь ДТ "РАМС" | Промывка и опрессовка | Объект | 1 |  | до 01.09.2025 |  | 60,00 |  | 60,00 |  | 0,00 |  |
| 4 | МКУ ДО ДШИ | Промывка и опрессовка, Ремонт системы отопления | Объект | 1 |  | до 01.09.2025 |  | 50,00 |  | 50,00 |  | 0,00 |  |
| 5 | МКУ г.п.г. Россошь «ДРРК» | Промывка и опрессовка систем теплоснабжения, замена фильтров ПВ-1, ПВ-2, ревизия запорной арматуры и резьбовых соединений, окраска труб теплоснабжения. | Объект | 1 |  | до 01.09.2025 |  | 430,02 |  | 430,02 |  | 0,00 |  |
| 6 | МКУ ДО "Россошанская СШ" | Промывка и опрессовка | Объект | 2 |  | до 01.09.2025 |  | 40,00 |  | 40,00 |  | 0,00 |  |
| 7 | МКУ СОК с искусственным льдом "Ледовый дворец "Россошь" | Промывка и опрессовка систем теплоснабжения, замена запорной арматуры | Объект | 1 |  | до 01.09.2025 |  | 80,00 |  | 80,00 |  | 0,00 |  |
| 8 | Сельские СК/СДК | Промывка и опрессовка систем теплоснабжения, замена запорной арматуры, закупка топлива | Объект | 29 |  | до 01.09.2025 |  | 1 115,70 |  | 1 115,70 |  | 0,00 |  |
| 9 | Заготовка топлива | Заготовка угля | т | 24 |  | до 01.09.2025 |  | 280,70 |  | 280,70 |  | 0,00 |  |
| Итого по разделу "Культура и спорт" |  |  |  |  |  |  | 2 222,42 |  | 2 222,42 |  | 0,00 |  |  |
| Предприятия ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | МУП "Теплосеть" |  |  |  |  |  |  | 20 736,00 |  | 20 736,00 |  | 0,00 |  |
| 1 | Котельные, теплосети | Ремонт и обслуживание котельных согласно плана предприятия | ед | 34 |  | до 15.09.2025 |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 |  | 0,00 |  |
|  | Заготовка топлива | Заготовка угля | т | 790 |  | до 15.09.2025 |  | 10 536,00 |  | 10 536,00 |  | 0,00 |  |
|  | Аварийный запас материалов и оборудования |  |  |  |  | до 15.09.2025 |  | 200,00 |  | 200,00 |  | 0,00 |  |
| 4. | Городское поселение - город Россошь |  |  |  |  |  |  | 46 894,37 |  | 0,00 |  | 46 894,37 |  |
| 1 | Котельные ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» | Ремонт и обслуживание котельных согласно плана предприятия | ед | 7 |  | до 01.10.2025 |  | 2 116,750 |  | 0,000 |  | 2 116,750 |  |
| 2 | Котельные МУП ЖКХ г. Россошь «Химик» | Ремонт и обслуживание котельных согласно плана предприятия | ед | 3 |  | до 01.10.2025 |  | 197,00 |  | 0,00 |  | 197,00 |  |
| 3 | Котельная ООО "Коттедж-энерго" | Ремонт и обслуживание котельных согласно плана предприятия | ед | 1 |  | до 01.10.2025 |  | 230,00 |  | 0,00 |  | 230,00 |  |
| 4 | Котельная АО фирма "Молоко" | Ремонт и обслуживание котельных согласно плана предприятия | ед | 1 |  | до 01.10.2025 |  | 1 639,00 |  | 0,00 |  | 1 639,00 |  |
| 5 | Котельная ТД "Россошанский" | Ремонт и обслуживание котельных согласно плана предприятия | ед | 1 |  | до 01.10.2025 |  | 903,81 |  | 0,00 |  | 903,81 |  |
| 6 | Котельные ООО "Стройтэк" | Ремонт и обслуживание котельных согласно плана предприятия | ед | 3 |  | до 01.10.2025 |  | 1 403,36 |  | 0,00 |  | 1 403,36 |  |
| 7 | Тепловые сети | Ремонт, обслуживание тепловых сетей (в однотрубном исполнении), изоляция тепловых сетей | м | 74631 |  | до 01.10.2025 |  | 10 649,790 |  | 0,000 |  | 10 649,790 |  |
| 8 | ЦТП | Ремонт электрооборудования, узлов учета энергоресурсов, замена теплообменного оборудования | шт. | 17 |  | до 01.10.2025 |  | 1 466,540 |  | 0,000 |  | 1 466,540 |  |
| 6 | Россошанские РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Капитальный ремонт ТП 6-10/0,4 кВ | шт | 14 |  | до 01.10.2025 |  | 8 191,400 |  | 0,000 |  | 8 191,400 |  |
|  |  | Ремонт ВЛ 6-10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчистка трассы | га | 17,084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена изоляторов | шт | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена опор | шт | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена провода | км | 2,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчистка трассы | га | 3,576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена изоляторов | шт | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена опор | шт | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена провода | км | 3,208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Водопроводные сети и сооружения ООО "РКС" | Ремонт и ревизия обогревателей и щитов управления электрообогревателей скважин станций 1-го подъема | шт | 18 |  | до 01.10.2025 |  | 2 348,070 |  | 0,000 |  | 2 348,070 |  |
|  |  | Текущий ремонт электроснабжения зданий и оборудования участка водозаборных сооружений станций 1 и 2 го подъемов. | шт | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена задвижек на водопроводных сетях | шт | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт пожарных гидрантов | шт | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт водопроводных колодцев | шт | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена вводов МКД холодного водоснабжения | м2 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт участков водопроводной сети по улицам города с заменой трубопровода dy-110 мм | м2 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Канализационные сети и сооружения ООО "РКС" | Ремонт смотровых канализационных колодцев | шт | 30 |  | до 01.10.2025 |  | 3 438,940 |  | 0,000 |  | 3 438,940 |  |
|  |  | Ремонт выпусков МКД с заменой трубопровода | м | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт учустков канализационных самотечных сетей | м | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена запорной арматуры на КНС | шт | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена запорной арматуры участка БОС | шт | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Жилищный фонд | Текущий ремонт | шт. | 414 |  | до 01.10.2025 |  | 13 409,710 |  | 0,000 |  | 13 409,710 |  |
| 10 | Аварийный запас материалов и оборудования |  |  |  |  | до 01.10.2025 |  | 900,000 |  | 0,000 |  | 900,000 |  |
| Итого по разделу "Предприятия ЖКХ" |  |  |  |  |  |  | 67 630,37 |  | 20 736,00 |  | 46 894,37 |  |  |
| ВСЕГО по району |  |  |  |  |  |  | 83 700,30 |  | 36 805,93 |  | 46 894,37 |  |  |